ANEXO II – MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO CRM

| Categoria do Risco | Descrição | Consequência | Medidas Mitigadoras | Alocação do Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco atinente ao Tempo da Execução | A entrega de soluções dentro do prazo é um desafio constante em projetos complexos de TI. A necessidade de customizações, ajustes técnicos e integração com sistemas existentes pode resultar em atrasos, especialmente quando ocorrem problemas imprevistos. Este risco é devido à complexidade técnica e às dependências entre equipes e fornecedores. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Estabelecer monitoramento semanal do progresso do projeto. Promover reuniões ágeis de acompanhamento. Promover reavaliação constante dos recursos necessários. | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | Durante a fase de piloto, podem surgir falhas inesperadas ou desafios operacionais que não foram previstos durante o planejamento. A fase de piloto é a primeira interação prática do sistema com o ambiente real, expondo possíveis fraquezas no design ou execução do projeto. Falhas no piloto podem atrasar o lançamento completo e exigir revisões significativas. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Testes Exaustivos Durante a Fase Piloto: Conduzir testes abrangentes para identificar e resolver problemas antes da implementação completa. Monitoramento Contínuo e Ajustes Rápidos: Monitorar continuamente o piloto e realizar ajustes rápidos conforme necessário. Feedback e Iteração Contínuos: Coletar feedback contínuo e iterar com base nos resultados do piloto para melhorar o sistema. | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | A implementação completa de uma solução de CRM envolve a migração de dados, a integração de sistemas e a ativação de todas as funcionalidades planejadas. Problemas nesta fase podem causar interrupções significativas no serviço e afetar o tempo total de execução da implementação. Este risco é devido à complexidade e à escala da implantação, que muitas vezes é feita em um ambiente de produção já ativo e sensível a falhas. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Planejamento Detalhado da Implementação: Desenvolver um plano detalhado para a implementação completa, incluindo cronograma e recursos necessários. Comunicação Clara e Constante: Manter comunicação constante com todas as partes interessadas durante a implementação. Monitoramento Contínuo do Progresso: Monitorar continuamente o progresso e resolver rapidamente quaisquer problemas que surgirem. | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | O processo de teste visa identificar possíveis falhas antes da implantação. No entanto, se os testes forem inadequados ou incompletos, há o risco de que falhas críticas passem despercebidas e só sejam detectadas após o sistema estar em implementação. Este risco é porque, mesmo com testes rigorosos, é difícil replicar todas as condições reais de uso da ferramenta, o que pode deixar brechas não descobertas. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Realização de testes: Implementar uma fase de testes rigorosa com múltiplos cenários e ambientes controlados. Envolver equipes de controle interno, segurança e risco na fase de testes | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | A migração de dados de sistemas legados para a nova solução de CRM é um dos processos mais críticos e delicados. Falhas na migração podem resultar em perda ou corrupção de dados prejudicando a experiência do cliente. Este risco é devido à complexidade técnica envolvida e à necessidade de garantir a integridade e a continuidade dos dados durante a transição. |  | Garantir um ambiente simulado: Realizar testes de migração em ambiente simulado. Plano de Contigência: Ter um plano de contingência e reversão. | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | A eficácia da operação da nova solução de CRM depende da capacidade das equipes em utilizar o sistema de forma adequada. Se as equipes não forem devidamente treinadas, isso pode resultar em erros operacionais, ineficiências e uma curva de aprendizado prolongada, comprometendo a eficiência operacional da instituição. Este risco é inerente devido à necessidade de adaptação a novas tecnologias e processos. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Implementar um programa robusto de treinamento contínuo. Garantir suporte pós-implementação durante o período inicial de adaptação | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | Falhas tecnológicas inesperadas, como problemas de hardware, bugs de software ou falhas de infraestrutura, podem interromper operações críticas e afetar diretamente a capacidade do banco de prestar serviços aos clientes. Este risco é porque, em um ambiente altamente dependente de tecnologia como o bancário, não é impossível eliminar completamente a possibilidade de falhas inesperadas. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Manutenção preventiva: Implementar um programa de manutenção preventiva regular. Backup e recuperação de desastres: Ter sistemas de backup e planos de recuperação de desastres robustos. Monitoramento contínuo: Monitorar continuamente a infraestrutura tecnológica para identificar e resolver problemas rapidamente. Redundância de sistemas: Implementar redundância de sistemas críticos para evitar interrupções. | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | A insatisfação dos clientes pode surgir de uma experiência de usuário inferior ao esperado com o novo sistema. Esse risco é porque, durante a implantação da nova solução de CRM, há um aumento no potencial de falhas temporárias e mudanças que podem afetar negativamente a experiência do cliente, comprometendo a reputação do banco e os resultados financeiros. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Coleta de feedback contínuo: Coletar feedback dos clientes regularmente para identificar áreas de melhoria. Melhorias de processos e atendimento: Implementar melhorias nos processos e atendimento com base no feedback recebido. Programas de fidelização: Desenvolver programas de fidelização para aumentar a satisfação e retenção de clientes. Monitoramento de KPIs: Monitorar indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados à satisfação do cliente e tomar ações corretivas conforme necessário. | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | A capacidade de implementar melhorias contínuas na solução de CRM é fundamental para manter o banco competitivo e tecnologicamente atualizado. A falta de flexibilidade ou dificuldades técnicas para implementar essas melhorias pode tornar o sistema obsoleto e ineficiente ao longo do tempo. Este risco é devido à complexidade técnica do sistema e à necessidade de constante atualização e adaptação às novas demandas do mercado. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Planejamento de melhorias contínuas e investimento em P&D. Monitoramento constante do feedback dos clientes Adoção de práticas ágeis de desenvolvimento de melhorias | Contratada e Banco da Amazônia |
|  | O não acompanhamento adequado das mudanças legais e regulatórias pode resultar em não conformidade, multas e sanções, além de comprometer a confiança dos clientes e parceiros. Este risco é porque o ambiente regulatório bancário é dinâmico e as mudanças frequentes exigem uma vigilância contínua e adaptação do sistema. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Envolvimento contínuo do jurídico e compliance. Atualizações constantes em parceria com consultorias especializadas. Treinamento contínuo da equipe sobre mudanças regulatórias | Contratada e Banco da Amazônia |
| Risco da Atividade Empresarial | Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado. | Planejamento tributário. | Contratado |
|  | Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra. | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Repactuação anual de preço. | BANCO DA AMAZÔNIA |
|  | Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao apurado conforme Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato. | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Planejamento empresarial. | Contratado |
|  | Variação cambial de natureza ordinária (Dólar, Euro ou outra moeda reconhecidamente nacional) | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Planejamento empresarial. | Contratado |
| Riscos Trabalhista e Previdenciário | Responsabilização do Banco da Amazônia por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual. | Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o Banco da Amazônia, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais. | Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devido, da quantia despendida pelo Banco da Amazônia. | Contratado |
| Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário). | Responsabilização do Banco da Amazônia por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do Banco da Amazônia. | Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário). | Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devido, da quantia despendida pelo Banco da Amazônia. | Contratado |