ANEXO XIV - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DADOS

Este documento descreve como deverão ser prestados os serviços relacionados à Higienização e Migração de Dados, parte integrante da execução dos Serviços de Implantação da Plataforma de CRM – Customer Relationship Management, Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente, doravante chamada SOLUÇÃO, que corresponde ao processo de transferência dos dados dos Sistemas do Banco da Amazônia, doravante chamado BASA, para a nova SOLUÇÃO.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS

  - A CONTRATADA será responsável por:

    - Planejar, coordenar e executar o serviço de migração dos dados;

    - Produzir programas transformadores e de carga de dados que transfiram objetos de dados das fontes de dados do BASA para as bases da SOLUÇÃO;

    - Testar os programas transformadores e de carga de dados;

    - Aperfeiçoar os programas de transformação e carga de dados à medida que, durante o processo de migração, forem encontradas inconsistências ou dados incorretos, identificados melhores mapeamentos entre regras e conceitos de negócio da SOLUÇÃO e fontes de dados do BASA;

    - Garantir a integridade dos dados transferidos para a SOLUÇÃO, bem como deverá apontar as possíveis inconsistências em relatório operacional de migração;

    - Fornecer orientação à equipe do BASA para sanear a base de dados em conformidade com os resultados obtidos;

    - Informar e documentar, em tempo hábil, todos os procedimentos adicionais que deverão ser realizados pelo BASA para que as atividades de Migração sejam realizadas sem impactos no cronograma de implantação da SOLUÇÃO.

    - Gerar relatório operacional de transformação e carga, que deve ser atualizados durante todo o serviço de migração, cujo formato e conteúdo deverão ter sido homologados pelo BASA;

    - Gerar relatório consolidado de resultados da migração cujo formato e conteúdo deverão ter sido previamente homologados pelo BASA;

    - Entregar os artefatos documentais do serviço de migração devidamente atualizados ao BASA, com controle de versões;

  - O BASA será responsável por:

    - Disponibilizar colaboradores que tenham conhecimento das fontes de dados para apoiar a CONTRATADA em todas as etapas do serviço de migração de dados;

    - Executar as atividades de higienização e extração dos dados disponibilizando scripts de extração quando os dados estiverem em banco de dados ou fornecendo-os em arquivos tipo texto;

    - Nas situações em que o BASA considerar que há viabilidade e necessidade, realizará atualização ou obtenção de informações inexistentes nos sistemas legados, podendo realizar recadastramentos ou levantamentos em campo;

    - Realizar as validações dos entregáveis;

    - Validar a consistência dos dados transferidos.

- DESCRIÇÃO DOS ENTREGÁVEIS

Durante a realização do serviço de migração de dados, a CONTRATADA deverá gerar, no mínimo, os seguintes entregáveis que deverão contemplar os conteúdos conforme definido a seguir:

  - Plano Geral de Migração de dados, é um plano preliminar contemplando, no mínimo:

    - Definição da estratégia de migração;

    - Detalhamento da metodologia de migração;

    - Etapas preliminares de amostragem de dados para validação pelos usuários.

  - Plano de saneamento e migração de dados, contemplando, no mínimo:

    - Cronograma de migração com detalhamento das etapas, prazos necessários para o processo de migração, recursos e predecessores;

    - Lista dos papéis, responsabilidades e envolvidos no processo de migração;

    - Detalhamento dos requisitos de migração;

    - Definição e descrição de tecnologias e/ou ferramenta de migração a serem utilizadas no processo de Migração;

    - Detalhamento da estratégia e procedimentos de testes da migração;

    - Detalhamento da estratégia e procedimentos de validação e homologação da migração pelo BASA;

    - Forma detalhada de tratamento das informações necessárias à SOLUÇÃO que não existem nos sistemas legado;

    - Agrupamentos de informações a serem migradas que possibilitem uma amostragem de dados para validação pelo BASA;

    - Definição de interfaces para consulta aos dados dos sistemas legados não contemplados pela SOLUÇÃO.

  - Planejamento da Qualidade da Migração:

    - Definições das regras de limpeza de dados;

    - Definições de regras para tratamento das rejeições de dados;

    - Métricas de qualidade.

  - Mapa de dados com o DE-PARA entre as estruturas de dados dos sistemas legado e as estruturas de dados da SOLUÇÃO, com as regras de transformação dos dados:

    - Objetivo de negócio da migração;

    - Nome e descrição do(s) objeto(s) de dados dos sistemas legado;

    - Nome, descrição, tipo (numérico, alfa, etc), tamanho/precisão dos atributos de objetos de dados dos sistemas legado;

    - Nome e descrição do(s) objetos(s) de dados da SOLUÇÃO;

    - Nome, descrição, tipo (numérico, alfa, etc), tamanho/precisão dos atributos de objetos de dados na SOLUÇÃO, juntamente com suas regras de integridade;

    - Conversões, transformações e/ou formatações de dados necessárias entre os sistemas legado e a SOLUÇÃO.

  - Plano de testes da migração;

  - Programas de transformação e carga;

  - Jobs para execução das Rotinas de Migração;

  - Relatório operacional de transformação e carga, que deverá conter todos os resultados de rejeições ocorridos a cada migração e orientações, caso necessário, para sanear a base de dados;

  - Relatório consolidado dos resultados da migração.

    - Volume de dados migrados com sucesso;

    - Volume de dados não migrados e seus impactos;

    - Relação de dados não migrados associados ao respectivo motivo de rejeição;

    - Avaliação final do processo de migração.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As partes interessadas deverão ser consultadas para a construção do plano de migração de dados;

  - A CONTRATADA poderá utilizar fontes de dados externas para complementação e enriquecimento dos dados migrados para SOLUÇÂO desde que sejam fontes confiáveis tais como fontes governamentais, empresas especializadas, publicações acadêmicas e organizações de pesquisa;

  - Os programas de transformação e carga de dados serão executados tantas vezes quantas forem necessárias e seguirão o ciclo de teste/homologação/produção;

  - A execução da migração deve ser iterativa e incremental;

  - Deverá ser desenvolvido, documentado e executado o plano de saneamento e migração de dados  para cada ciclo de entrega da implantação, conforme Anexo IX  - Plano de Implantação;

  - A migração não pode causar qualquer perda de dados, de relacionamento, de consistência ou de segurança;

  - A lista de sistemas legados que poderão ter seus dados migrados para a nova SOLUÇÃO será a mesma lista de integração com sistemas legados do Anexo XII – Serviços de Integração com os Sistemas Legados, podendo essa lista ser modificada com vistas ao atendimento eficaz dos requisitos definidos pelo BANCO.