Sumário

Sumário	1

1.	CONDIÇÕES GERAIS	2

2.	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO	3

2.1.	NÍVEIS MINIMOS DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO	3

2.2.	VALIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO	5

3.	SERVIÇOS DE TREINAMENTO	6

4.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO E SUPORTE	7

4.1.	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO	7

4.2.	DISPONIBILIDADE	7

4.3.	CHAMADOS DE SUPORTE	8

5.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA	9

6.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO FABRICANTE	9

7.	FATURAMENTO	9

ANEXO XX - GESTÃO DOS SERVIÇOS

Este documento descreve atividades, obrigações e responsabilidades relacionadas aos serviços essenciais que serão providos pela PRETENSA CONTRATADA (e quando couber pelo Provedor de Nuvem) e que darão suporte à prestação dos serviços contratados, com vistas ao bom funcionamento e evoluções da plataforma de CRM – Customer Relationship Management, Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente, doravante chamada de SOLUÇÃO, no Banco da Amazônia S/A, doravante denominado BASA.

Descreve também, a forma que os serviços supracitados serão medidos, controlados e acompanhados pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato, assim como a definição dos acordos de Nível Mínimo de Serviço Exigido – NMS desejados e suas respectivas penalidades.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - O contrato englobará o provimento de SOLUÇÃO voltada ao fornecimento de serviços e licenças de uso de plataforma de Gestão do Relacionamento com o Cliente, de acordo com as regras de negócios definidas pelo BASA, nos termos dos anexos deste Edital.

  - A PRETENSA CONTRATADA deverá designar, sem ônus para o BASA, um PREPOSTO para resolver quaisquer questões pertinentes à gestão e execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento das solicitações do BASA.

  - A PRETENSA CONTRATADA deverá manter ambientes computacionais segregados para homologação funcional, produção e de BI - Business Inteligence, apartados do ambiente de desenvolvimento;

  - O ambiente de homologação poderá ser usado para homologação e treinamento do módulo de BI - Business Inteligence.

  - Todas as customizações desenvolvidas para a implantação da SOLUÇÃO ou produto de manutenções evolutivas serão de propriedade do BASA que deverá receber juntamente com o executável, o código fonte, documentos, fluxos e demais artefatos desenvolvidos;

  - A PRETENSA CONTRATADA será remunerada na medida do cumprimento dos níveis mínimos de serviço (NMS), de forma a assegurar que os pagamentos sejam vinculados aos resultados entregues, em conformidade com a Resolução CGPAR Nº 29 de  05 de abril de 2022, artigo 3º, item II, transcrito abaixo:

“II - demandar a quantidade de licenças e de serviços de forma gradual, seguindo um cronograma de execução previamente estabelecido, e efetuando pagamentos apenas sobre as quantidades demandadas, fornecidas e efetivamente implantadas que serão utilizadas”

  - O BASA utilizará indicadores e parâmetros para avaliar o desempenho da PRETENSA CONTRATADA em relação aos serviços prestados, regulamentando os níveis mínimos de qualidade dos serviços (NMS) que necessita, a fim de garantir o cumprimento dos prazos e qualidade dos entregáveis. Neste sentido:

      - Os NMS´s serão aplicados tanto aos serviços essenciais de infraestrutura do provedor como à aplicação em nuvem (Software as a Service - SaaS) e suas especificidades e às solicitações ou incidentes registrados que dizem respeito à CONTRATADA;

      - A PRETENSA CONTRATADA assume a inteira responsabilidade pela implantação e disponibilidade da SOLUÇÃO, dentro de sua fronteira de atuação, e reconhece que o não atendimento dos níveis de serviços contratados pode resultar em impacto adverso e relevante nos negócios e nas operações do BASA.

      - A PRETENSA CONTRATADA deverá sempre deixar profissionais disponíveis para fornecimento das informações ao BASA.

  - O não atendimento das obrigações relativas aos níveis de serviço de suporte técnico gerará direito a créditos financeiros ao BASA, que serão utilizados em pagamentos devidos à CONTRATADA.

  - O valor a ser utilizado será́ igual ao somatório dos créditos recebidos e não utilizados de reivindicações de NMS, apurados mensalmente em cada indicador pelo não atingimento dos níveis de serviço acordados.

  - O valor total do desconto pelo não atingimento dos níveis de serviço acordados, estarão limitados a 20 % (vinte por cento) do valor da fatura.

  - Havendo descumprimento de qualquer nível de serviço, sem prejuízo da aplicação dos descontos previstos, a PRETENSA CONTRATADA deverá tomar medidas preventivas apropriadas para evitar reincidências.

  - A definição do NMS pelo não atendimento dos níveis de serviços não impede a aplicação das demais sanções previstas no contrato, pois não terão caráter compensatório e sua cobrança não isentará a PRETENSA CONTRATADA da obrigação de indenizar ao BANCO eventuais perdas e danos.

  - Os créditos do não atendimento aos níveis mínimos dos Serviços Especializados do Fabricante, Serviços de Implantação e de Manutenções Evolutivas serão utilizados nos pagamentos faturados na entrega dos serviços:

    - Para os demais serviços, os créditos serão registrados mensalmente durante o período de 12 meses e a soma destes registros serão utilizados nos pagamentos faturados anualmente.

  - No caso de descontinuidade dos serviços e/ou rescisão antecipada do contrato e no encerramento do contrato, os créditos adquiridos pelo não atendimento das obrigações e não utilizados, deverão ser descontados diretamente na conta da PRETENSA CONTRATADA, por meio de autorização específica do representante da empresa, com direitos para tal, ou depositada em conta específica de recuperação de despesa a ser indicada pelo BASA em, no máximo, 30 (trinta) dias da rescisão ou encerramento do contrato.

    - Independentemente do fato que motivou sua extinção, a PRETENSA CONTRATADA deverá realizar a transferência dos dados através de mídias digitais e em consonância com o Anexo VII – Especificação de Requisitos Não Funcionais e demais anexos deste Edital.

- SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO

  - NÍVEIS MINIMOS DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

    - O período de apuração do desempenho dos serviços de implantação será o intervalo de tempo previsto para o ciclo de entrega.

    - A remuneração será apurada em conformidade ao que foi definida no roadmap de entregas. Para cada fase do ciclo de entrega será calculado o fator de atendimento (FA) do nível de serviço pela fórmula adiante, que poderá influenciar no desembolso do referido ciclo (será base para o cálculo):

FA=1−∑FI

Onde: FA   	à Fator de atendimento

FI     	à Fatores de impacto

∑(FI) 	à Somatório dos respectivos fatores de impacto

- - ∑(FI) 	à Índice de Desempenho dos Entregáveis

    - O fator de atendimento (FA) se equivale ao índice de desempenho dos entregáveis.

    - Quando o Índice de desempenho dos entregáveis ou fator de atendimento for negativo, receberá valor zero. Por conseguinte, terá valor mínimo 0,00 e máximo 1,00.

    - Para efeito de aplicação do FA, considera-se prazo máximo e valor remuneratório de cada ciclo de entrega acordados no roadmap atualizado, devidamente aprovada pelo BASA e pela PRETENSA CONTRATADA;

    - Os níveis mínimos de serviço (NMS) exigidos e os respectivos fatores de impacto decorrentes do não atendimento em sua plenitude são apresentados na tabela 1, adiante. A aplicação desse NMS não restringe a aplicação de outros níveis mínimos de serviços contratualmente estabelecidos.

| Indicador | Nível Mínimo de Serviço | Fator de Impacto (FI) |
| --- | --- | --- |
| Tempestividade na entrega de artefatos pela PRETENSA CONTRATADA durante os ciclos de entrega | Para os artefatos de responsabilidade da PRETENSA CONTRATADA, serão considerados os prazos máximos definidos no cronograma e refletidos no roadmap de entregas. | 0,03 por dia de atraso por artefato a contar após a data efetiva no roadmap de entregas. |

Tabela 1 – Níveis mínimos de serviço para o roadmap dos ciclos de entrega.

    - A cada período de apuração, o valor da remuneração efetiva dos entregáveis será calculado por meio da fórmula adiante:

ℜ=0,85∗RTPC+0,15∗RTPC∗FA

Onde: RE     à Remuneração Efetiva

RTPC à Remuneração Total Previsto do Ciclo

FA      à Fator de atendimento

    - Para determinação da RE, devem ser considerados os entregáveis previstos para o ciclo de entrega em apuração, e só será calculado após a entrega efetiva de todos os artefatos previstos no roadmap de entregas para cada fase do processo conforme Anexo IX – Plano de Implantação:

      - Durante esta fase, será apurado o FI, por conseguinte o FA.

      - Após determinação do FA, será calculada a Remuneração Efetiva (RE) que deverá ser encaminhada para a PRETENSA CONTRATADA validar os cálculos. Caso haja divergência a PRETENSA CONTRATADA terá prazo de 3 dias a contar do recebimento para sua defesa inquirição.

    - Serão apurados os NMS, dos serviços que permeiam o ciclo de entrega, que irão compor o FI do período de apuração que estiver sendo calculado, independentemente de pertencer ou não àquele ciclo.

  - VALIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

    - Os artefatos gerados pelas atividades do projeto de implantação serão entregues em diferentes prazos no decorrer do projeto e serão validados pelo BASA após entrega;

    - O prazo de validação dos artefatos pelo BASA deverá constar no cronograma de atividades desenvolvido no planejamento e deverá seguir os prazos estabelecidos a seguir neste documento.

| Etapa/Fase | Tempo para Validação |
| --- | --- |
| Planejamento do Projeto | Conforme definido no Anexo IX – Plano de Implantação |
| Execução do Projeto | 7 (sete) dias corridos |
| Definição, Ativação E Atualização Dos Ambientes | 7 (sete) dias corridos |
| Definição E Ativação De Licenças De Uso | 7 (sete) dias corridos |
| Análise E Elaboração do Desenho Funcional E Técnico Da Solução | 50% do tempo despendido na elaboração desses artefatos, tendo um tempo mínimo de 20 dias corridos para validação |
| Configuração, Parametrização E Customização Da Solução E Seus Componentes | 15 (quinze) dias corridos |
| Integração Com Os Sistemas Legados | 20 (dias) dias corridos |
| Testes Da Solução | 7 (sete) dias corridos |
| Homologação Funcional | 50% do tempo desprendido na execução das parametrizações, configurações, cutomizações e integrações, tendo um tempo mínimo de 20 (vinte) dias corridos para validação |
| Higienização E Migração Dos Dados | 50% do tempo desprendido na execução das atividades, tendo um tempo mínimo de 20 (vinte) dias corridos para validação |
| Treinamento E Transferência De Conhecimento | 7 (sete) dias corridos |
| Disponibilização Da Solução Em Ambiente Produtivo | 7 (sete) dias corridos |
| Estabilização Da Solução Em Produção – Operação Assistida | 7 (sete) dias corridos |
| Monitoramento e Controle do projeto | 7 (sete) dias corridos |
| Encerramento da Entrega/Projeto | 7 (sete) dias corridos |

    - Os artefatos de periodicidade mensal deverão ser entregues até o 7º dia do mês subsequente à realização das atividades;

      - Havendo não conformidades e/ou inconsistências, o BASA reportará a PRETENSA CONTRATADA as recomendações de ajustes devendo esta entregar nova versão do(s) documento(s) com os ajustes efetivados em até 3 dias corridos a partir da devolução do BASA;

      - Em caso de persistência de necessidade de ajustes, estes ainda poderão ser realizados sem aplicação de penalidades desde que não ultrapasse o 15º dia do mês subsequente à realização das atividades.

    - Os artefatos com prazo de entrega definido no Roadmap não poderão exceder o prazo previsto de entrega, já incluídos o tempo para o BASA realizar as validações, devoluções e possíveis ajustes a serem realizados pela PRETENSA CONTRATADA.

    - O não atendimento pela PRETENSA CONTRATADA no prazo especificado no Roadmap ensejará na aplicação de penalidade, seguindo o que está determinado neste documento.

- SERVIÇOS DE TREINAMENTO

  - A avalição dos artefatos e do desempenho da execução dos serviços de treinamento e transferência de conhecimento será realizada em conformidade com o Roadmap definido na implantação da plataforma;

  - Serão aplicados redutores, conforme tabela abaixo, no valor total do treinamento, em caso de falhas identificadas nos artefatos entregues ou na sua execução:

| Ocorrência | Redutor |
| --- | --- |
| A partir da segunda recusa, do Plano de Treinamento ou Plano de Transferência de Conhecimento | 0,5% por cada recusa |
| A partir da segunda recusa, do material de treinamento ou da transferência de conhecimento | 1% por cada recusa |
| Recusa do instrutor de treinamento | 0,20% por recusa |
| Atraso no início ou conclusão de Treinamento ou Transferência de Conhecimento | 0,5% por dia de atraso |
| Não abrangência de treinamentos para todos os cenários e processos e/ou divisão por público alvo | 0,25% por ocorrência limitado a 20% do valor do treinamento |

- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO E SUPORTE

  - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO

    - As licenças deverão ser disponibilizadas conforme especificado no Anexo XI – Serviços de Fornecimento de Licenças de Uso e Suporte;

    - Após o primeiro pedido de licenças, os próximos devem vencer sempre na mesma data, facilitando com isso os processos de renovação, ou eventualmente no futuro de uma nova licitação;

    - As licenças que forem entregues ao BASA com prazos menores que um ano, deverão ter um valor pro rata da licença anual. Considerando que as licenças serão fornecidas e ativadas conforme as demandas dos BASA, nem todas terão a mesma duração, consequentemente, será pago o valor proporcional ao tempo que ficarem ativas.

    - O pagamento de cada licença à CONTRATADA, será efetuado pelo BASA em parcela única, após seu fornecimento, ativação e configuração

  - DISPONIBILIDADE

    - A PRETENSA CONTRATADA deverá garantir uma disponibilidade da SOLUÇÃO de, no mínimo, 99,741% (MC - Meta a Cumprir);

    - O tempo de indisponibilidade da SOLUÇÃO será medido a partir dos chamados de incidentes classificados como DESASTRE ou CRÍTICO. Serão somados os tempos de indisponibilidade considerando o período compreendido entre a data/hora da criação do chamado e data/hora em que a PRETENSA CONTRATADA informou a resolução do problema com sucesso, descontando o tempo de esclarecimentos e testes da solução dada ao incidente;

    - O valor a ser descontado por indisponibilidade da SOLUÇÃO será estabelecido de acordo com a tabela de descontos descrita adiante, a qual deverá ser aplicada sobre 1/12 (um doze avo) do valor total da fatura anual de licenças de uso. O desconto deverá ser aplicado pelo BASA, de acordo com a faixa do índice de disponibilidade aferida:

| Índice de Disponibilidade | Desconto |
| --- | --- |
| 99,241 < ID < 99,741% | 0,625% |
| 98,741 < ID < 99,241 | 1,25% |
| 97,741 < ID < 98,741 | 2,5% |
| 95,741 < ID < 97,741 | 5% |
| 91,741 < ID < 95,741 | 10% |
| 83,741 < ID < 91,741 | 20% |

    - Não serão considerados os tempos de parada nos casos considerados como indisponibilidade justificada e aceita formalmente pelo BASA, tais como: Manutenções programadas e Motivos de força maior.

  - CHAMADOS DE SUPORTE

    - Os níveis mínimos para os serviços de fornecimento e suporte de licenças de uso encontram-se no Anexo XI – Serviços de Fornecimento de Licenças de Uso e Suporte;

    - Em caso de ocorrência de atrasos no atendimento / conclusão dos chamados de suporte técnico, serão aplicados redutores conforme descritos no quadro a seguir, sobre o 1/12 (um doze avo) do valor total da fatura anual de licenças de uso.

| Redutores |  |
| --- | --- |
| Descrição do Ocorrência | Percentual de Redução |
| Não iniciar e/ou não concluir o atendimento no tempo limite de chamados classificados com nível de criticidade CRÍTICO | 0,1% a cada 30 (trinta) minutos de atraso limitado a 10% por ocorrência mensal. |
| Não iniciar e/ou não concluir o atendimento no tempo limite de chamados classificados com nível de criticidade ALTA ou MÉDIO ou demandas legais | 0,1% a cada 1 (uma) hora de atraso limitado a 10% por ocorrência mensal. |
| Não iniciar e/ou não concluir o atendimento no tempo limite de chamados classificados com nível de criticidade BAIXO ou chamados de ajustes de análise | 0,1% a cada 2 (duas) horas de atraso limitado a 10% por ocorrência mensal. |

  - O Desempenho dos serviços de suporte será avaliado mensalmente a partir dos chamados fechados no período.

- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

  - Os serviços de manutenção evolutiva serão avaliados quanto à tempestividade do atendimento das Demandas, observados os prazos especificados no Anexo XVII – Especificação dos Serviços de Manutenção Evolutiva e no plano de atendimento da ordem de serviço, na conclusão dos serviços solicitados / contratados;

| Ocorrência | Redutor |
| --- | --- |
| Atraso na estimativa de SME´s | 0,5% por dia de atraso, aplicado sobre o valor total da O.S. quando aberta, limitado a 10% do valor total |
| Atraso na estimativa de SME´s | 0,5% por dia de atraso, aplicado sobre o valor total da O.S. quando aberta, limitado a 10% do valor total |
| Atraso em qualquer fase da O.S. | 1% por dia de atraso, aplicado sobre o valor total da O.S. quando aberta, limitado a 10% do valor total |

- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO FABRICANTE

| Ocorrência | Redutor |
| --- | --- |
| Atraso nas entregas planejadas | 1% por dia de atraso, aplicado sobre o valor total da O.S., limitado a 10% do valor total do serviço |

- FATURAMENTO

  - Licenças de Uso

    - Anualmente, pró-rata, em conformidade com o Anexo XI – Serviço de Fornecimento de Licenças de Uso e Suporte

  - Implantação

    - Mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação e aceite do serviço desde que a nota fiscal seja emitida até 25º (vigésimo quinto) dia do mês da prestação do serviço.

    - Etapas relacionadas ao Desembolso

| Etapa | Valor |
| --- | --- |
| Aceite do Planejamento do Projeto de Implantação | 3% do valor da Implantação |
| Emissão do Termo de Aceite de Entrega após a estabilização e correto funcionamento da SOLUÇÃO | Percentual da entrega na implantação |

  - Serviços de Manutenção Evolutiva e Serviços Especializados do Fabricante

    - Mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação e aceite do serviço desde que a nota fiscal seja emitida até 25º (vigésimo quinto) dia do mês da prestação do serviço, em conformidade com o plano de atendimento da O.S.